Best Education B.V.

PRODUCT BACKLOG — Best Crossing: Code the Future

Projectperiode: 11 mei – 22 mei 2026  |  2 sprints van 1 week  |  Auteur: Adil Harhour

# MoSCoW-legenda

MUST = noodzakelijk voor MVP    SHOULD = belangrijk    COULD = leuk als er tijd is    WON’T = buiten scope

# Sprint 1 (week 1) — Setup & basisbeweging

| ID | User Story | Acceptatiecriterium | Prio | SP | Dag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Als developer wil ik een Godot-project met een nette mappenstructuur. | Project opent zonder errors; mappen scenes/, scripts/ en Assets/ zijn aanwezig. | MUST | 2 | 1 |
| US-02 | Als developer wil ik versiebeheer met Git/GitHub. | Repository aangemaakt, .gitignore voor Godot, eerste push geslaagd. | MUST | 1 | 1 |
| US-03 | Als opdrachtgever wil ik een goedgekeurd GDD en ontwikkelomgeving. | GDD + ontwikkelomgeving beschreven en goedgekeurd. | MUST | 3 | 2 |
| US-04 | Als developer wil ik de juiste assets in het project. | Kenney-tilesets en het Best Education-logo staan in res://Assets en zijn importeerbaar. | MUST | 2 | 3 |
| US-05 | Als speler wil ik een karakter zien in het spel. | Speler-sprite (Kenney) is zichtbaar en scherp (texture-filter = Nearest). | MUST | 2 | 4 |
| US-06 | Als speler wil ik de speler vloeiend kunnen besturen met A en D. | Speler beweegt vloeiend links/rechts via velocity + move_and_slide() en stopt netjes tegen muren. | MUST | 5 | 4 |
| US-07 | Als speler wil ik een wereld met gras- en wegtegels. | Level opgebouwd met een TileMapLayer; gras- en wegstroken zichtbaar in main.tscn. | MUST | 5 | 5 |

# Sprint 2 (week 2) - Auto's, win/verlies, munten, menu & build

| ID | User Story | Acceptatiecriterium | Prio | SP | Dag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-08 | Als speler wil ik auto's als obstakels die heen en weer rijden. | Auto (Area2D) rijdt omhoog of omlaag; richting per auto instelbaar via @export move_down. | MUST | 5 | 6 |
| US-09 | Als developer wil ik dat auto's blijven doorrijden (recyclen). | Auto keert terug naar zijn startpositie zodra hij het scherm verlaat (VisibleOnScreenNotifier2D). | MUST | 3 | 6 |
| US-10 | Als speler wil ik game over bij een botsing met een auto. | Raakt de speler een auto, dan verschijnt het Game Over-scherm en pauzeert het spel. | MUST | 3 | 6 |
| US-11 | Als speler wil ik winnen als ik de overkant bereik. | Komt de speler in de finish-zone (Area2D), dan verschijnt het You Win-scherm en pauzeert het spel. | MUST | 3 | 7 |
| US-12 | Als speler wil ik een Game Over- en een You Win-scherm. | Beide schermen (CanvasLayer) tonen tekst en blijven werken tijdens pauze (process_mode = Always). | MUST | 3 | 7 |
| US-13 | Als speler wil ik een hoofdmenu met een Play-knop. | Menu met titel + Play-knop die scenes/main.tscn laadt; het menu is de hoofd-scene. | MUST | 3 | 8 |
| US-14 | Als speler wil ik na afloop opnieuw kunnen spelen. | Restart-knop heft de pauze op en herlaadt het level (reload_current_scene()). | MUST | 2 | 8 |
| US-15 | Als opdrachtgever wil ik de Best Education-branding in de game. | Het Best Education-logo is zichtbaar op de auto's en onderin het speelveld. | MUST | 3 | 9 |
| US-16 | Als developer wil ik een Windows-build exporteren. | .exe draait op een schone Windows 11 zonder Godot. | MUST | 2 | 10 |
| US-17 | Als developer wil ik de build op 2 machines testen. | Geen crashes in 10 minuten; FPS >= 50 op beide laptops. | SHOULD | 3 | 10 |
| US-18 | Als speler wil ik munten (BE-coins) kunnen verzamelen terwijl ik oversteek. | Een munt (Area2D) verdwijnt bij aanraking (queue_free) en roept add_coin() aan op de Main-node; meerdere munten staan langs het pad in main.tscn. | SHOULD | 3 | 9 |
| US-19 | Als speler wil ik live zien hoeveel munten ik heb verzameld. | Een Label (CanvasLayer) toont "Munten: N" en wordt direct bijgewerkt zodra de speler een munt oppakt. | SHOULD | 2 | 9 |

# Buiten scope (WON’T)

Score & highscore - audio (muziek & SFX) - oplopende moeilijkheidsgraad - milestone-banner - pauzemenu (Esc) - camera die de speler volgt - procedureel gegenereerde wereld - online multiplayer / leaderboard - mobiele export (iOS/Android) - meerdere skins/karakters - rivier met boomstammen - treinen - power-ups.