LOGBOEK

Game Development Examen

Periode: 2 weken

Studentgegevens & projectinformatie

| Naam student | Adil Harhour |
| --- | --- |
| Studentnummer | 41227 |
| Opleiding | Software Developer |
| Klas / groep | Artemis 11 |
| Docent / begeleider | Karen Kiers |
| Project / game titel | Roady |
| Genre & platform | Actie/Avondtuur |
| Engine / tools | Godot |
| Teamleden (indien van toepassing) | Adil |
| Startdatum logboek | 11/05/2026 |
| Einddatum logboek | 22/05/2026 |

| Week 1 |  |
| --- | --- |
| Maandag — Dag 1 |  |
| Datum | 11/05/2026 |
| Tijd besteed (uren) | 9 |
| Sprint / milestone | Sprint 1 - Setup & basisbeweging |
| Geplande taken | Logboek document maken, Git reporsitory aanmaken, game concept/programma opzoeken. |
| Uitgevoerde taken | Logboek document gemaakt, Git repository gemaakt, game concept/programma opgezocht. |
| Gebruikte tools / assets | Word, Google, Godot |
| Problemen / bugs | geen |
| Oplossingen / aanpak | geen |
| Geleerd / reflectie | Hoe ik godot gebruik/download |
| Volgende stap | Game design document maken en ontwikkelomgeving aanmaken |

| Dinsdag — Dag 2 |  |
| --- | --- |
| Datum | 12/05/2026 |
| Tijd besteed (uren) | 9 |
| Sprint / milestone | Sprint 1 - Setup & basisbeweging |
| Geplande taken | Een ingevuld en goedgekeurd Game Design Document. Een tekstdocument met de omschrijving van je ontwikkelomgeving. |
| Uitgevoerde taken | Game Design Documenten en omschrijving van mijn ontwikkelomgeving gemaakt |
| Gebruikte tools / assets | Godot, word en google |
| Problemen / bugs | geen |
| Oplossingen / aanpak | geen |
| Geleerd / reflectie | Hoe ik een game design document maakt. Hoe ik een simple en werkende ontwikkelomgeving maak. |
| Volgende stap | Game Bouwen |

| Woensdag — Dag 3 |  |
| --- | --- |
| Datum | 13/05/2026 |
| Tijd besteed (uren) | 9 |
| Sprint / milestone | Sprint 1 - Setup & basisbeweging |
| Geplande taken | Ontwikkelomgeving maken |
| Uitgevoerde taken | Ontwikkelomgeving gemaakt |
| Gebruikte tools / assets | Godot https://godotengine.org/asset-library/asset |
| Problemen / bugs | Een paar assets wilde niet dowloaden |
| Oplossingen / aanpak | Tutorial videos gekeken |
| Geleerd / reflectie | Hoe ik een asset kan importeren in godot Werk omgeving gemaakt rond godot |
| Volgende stap | Werke naan mijn game |

| Donderdag — Dag 4 |  |
| --- | --- |
| Datum | 14/05/2026 |
| Tijd besteed (uren) | 9 |
| Sprint / milestone | Sprint 1 - Setup & basisbeweging |
| Geplande taken | Werke naan mijn game |
| Uitgevoerde taken | Een Player.tscn scene aangemaakt met een Node2D als root + Sprite2D + AnimatedSprite2D. Karakter-sprite uit Kenney Pixel Platformer geimporteerd en in een SpriteFrames-resource gezet. Een eerste player.gd script geschreven met input-detectie voor de pijltjestoetsen en WASD. De speler verspringt nu netjes per druk een vaste afstand (32px = 1 tegel). |
| Gebruikte tools / assets | Godot 4.5, Visual Studio Code (godot-tools extensie), Kenney Pixel Platformer asset pack, Git, GitHub Desktop. |
| Problemen / bugs | De speler bleef bewegen zolang de toets ingedrukt werd, terwijl ik per druk maar 1 tegel wilde hoppen. Ook stond de sprite te klein in beeld. |
| Oplossingen / aanpak | Input.is_action_just_pressed() gebruikt in plaats van is_action_pressed() zodat elke druk maar 1 keer telt. Voor de sprite-grootte de filter-modus in de import-instellingen op 'Nearest' gezet en de schaal op (3,3) gezet zodat de pixel-art scherp blijft. |
| Geleerd / reflectie | Het verschil tussen is_action_pressed() en is_action_just_pressed() in Godot. Ook hoe je input-acties netjes definieert in Project Settings -> Input Map, zodat ik niet hard-coded toetsen in mijn script heb staan. Pixel-art moet altijd op Nearest staan anders wordt het wazig. |
| Volgende stap | Camera koppelen aan de speler en de wereld procedureel laten genereren met grass- en road-tiles. |

| Vrijdag — Dag 5 |  |
| --- | --- |
| Datum | 15/05/2026 |
| Tijd besteed (uren) | 9 |
| Sprint / milestone | Sprint 1 - Setup & basisbeweging |
| Geplande taken | Werke naan mijn game |
| Uitgevoerde taken | Camera2D als child van de Player toegevoegd en limieten ingesteld zodat de camera meebeweegt op de Y-as maar niet horizontaal verspringt. Een TileSet aangemaakt met 3 lane-types: gras (safe), weg (auto's), water (later). Een World.gd script geschreven dat bij het starten 20 lanes willekeurig genereert en bij elke hop vooruit een nieuwe lane toevoegt en de oudste opruimt. Eerste speeltest gedaan: het hoppen door de wereld werkt. |
| Gebruikte tools / assets | Godot 4.5, Kenney Pico 8 City tileset, Visual Studio Code, Git/GitHub. |
| Problemen / bugs | De camera schoot soms vooruit waardoor de speler bijna buiten beeld viel. En bij het procedureel genereren spawnden er soms 3 wegen achter elkaar, wat onspeelbaar was. |
| Oplossingen / aanpak | De camera met een Tween smooth laten volgen in plaats van direct teleporteren. Voor de generator een check toegevoegd: maximaal 2 wegen achter elkaar, daarna verplicht een gras-lane. |
| Geleerd / reflectie | Hoe TileMaps en TileSets werken in Godot 4 (anders dan in versie 3!). Ook geleerd dat goede 'level design' deels in de generator-regels zit: een random wereld voelt onfair als je niet wat regels toevoegt. |
| Volgende stap | Auto's spawnen op de wegen met collision en game-over implementeren. |

| Weekreflectie — Week 1 |  |
| --- | --- |
| Wat ging er goed? | Setup ging vlot, Godot werkte direct na installatie en ik had aan het einde van de week een speelbare prototype met een beweegbare speler en een procedureel gegenereerde wereld. Documentatie (GDD en backlog) was op tijd af. |
| Wat ging er minder goed? | Het importeren van assets in Godot ging een paar keer fout (sprites wazig, paden niet correct). Daar heb ik meer tijd aan verloren dan gepland. Ook de TileMap-knoppen in Godot 4.5 zitten anders dan in de oudere tutorials online, dat was even zoeken. |
| Belangrijkste mijlpalen | 1) GitHub-repo + GDD + backlog opgeleverd. 2) Werkende Player-scene met hop-beweging. 3) Procedureel gegenereerde wereld die meescrolt met de camera. |
| Wat ga ik volgende week anders doen? | Eerder beginnen met testen op de Windows-build i.p.v. alleen in de editor, en kortere commits naar Git (per feature) zodat ik makkelijker terug kan rollen. |
| Totaal aantal uren deze week | 45 uur (5 dagen x 9 uur) |

Week 2

| Maandag — Dag 6 |  |
| --- | --- |
| Datum | 18/05/2026 |
| Tijd besteed (uren) | 9 |
| Sprint / milestone | Sprint 2 - Obstakels & collisions |
| Geplande taken | Werke naan mijn game |
| Uitgevoerde taken | Een Car.tscn aangemaakt met Sprite2D + Area2D + CollisionShape2D. Auto's spawnen aan de rand van het scherm met een willekeurige snelheid (150-300 px/s) en rijden 1 richting per lane. body_entered-signal van de Area2D van de speler aangesloten op een _on_body_entered functie die de game-over-scene laadt. Een eerste GameOver.tscn gemaakt met een Label voor de score en een 'Retry' Button. |
| Gebruikte tools / assets | Godot 4.5, Kenney Pico 8 City (auto-sprites), Visual Studio Code, Git/GitHub. |
| Problemen / bugs | De collision triggerde soms 2x achter elkaar waardoor er 2 game-over scenes over elkaar getoond werden. Ook bleven auto's spawnen ook nadat de speler dood was. |
| Oplossingen / aanpak | Een bool 'is_dead' op de Player gezet die na de eerste botsing op true gaat, en verdere collisions negeert. Op de World een get_tree().paused = true gezet bij game over zodat auto-spawning ook stopt. |
| Geleerd / reflectie | Hoe signals werken in Godot 4 (.connect() met Callable in plaats van de oude string-syntax). Ook geleerd dat je altijd moet nadenken over edge cases: wat gebeurt er ALS de speler dood is en er nog dingen doorlopen? |
| Volgende stap | Scoresysteem en BE-coins (Best Education-logo) toevoegen. |

| Dinsdag — Dag 7 |  |
| --- | --- |
| Datum | 19/05/2026 |
| Tijd besteed (uren) | 9 |
| Sprint / milestone | Sprint 2 - Obstakels & collisions |
| Geplande taken | Werke naan mijn game |
| Uitgevoerde taken | Een autoload-singleton 'GameState.gd' aangemaakt die de score bijhoudt. De Player verhoogt score met 1 elke keer dat hij verder komt dan zijn hoogste tegel. Een Coin.tscn gemaakt met het BE-logo als sprite (door de designer aangeleverd, geschaald naar 32x32). Op gras- en wegtegels spawnt nu 10% kans op een coin. Een HUD.tscn met een Label links boven die de score live laat zien. |
| Gebruikte tools / assets | Godot 4.5, Best Education-logo (PNG, aangeleverd door designer), Krita (om logo te schalen naar 32x32), Visual Studio Code. |
| Problemen / bugs | Het logo zag er wazig uit op 32x32 omdat het origineel een vector-stijl had. Ook spawnden coins soms midden op een weg waar je ze niet kon pakken zonder dood te gaan. |
| Oplossingen / aanpak | Het logo in Krita opnieuw bewerkt naar een pixel-art versie van 32x32 px. Voor de coin-spawn een check toegevoegd: coins alleen op gras-lanes. |
| Geleerd / reflectie | Hoe autoload-singletons werken in Godot (Project Settings -> Autoload). Dit is super handig voor data die door meerdere scenes gedeeld wordt, zoals score en instellingen. Ook geleerd dat asset-prep echt belangrijk is: een mooi logo werkt niet automatisch in pixel-art context. |
| Volgende stap | Hoofdmenu, pauzescherm en game-over-scherm afmaken met de Best Education-branding. |

| Woensdag — Dag 8 |  |
| --- | --- |
| Datum | 20/05/2026 |
| Tijd besteed (uren) | 9 |
| Sprint / milestone | Sprint 3 - UI, branding & audio |
| Geplande taken | Werke naan mijn game |
| Uitgevoerde taken | MainMenu.tscn afgemaakt met grote 'Speel' / 'Highscores' / 'Afsluiten' knoppen. Het Best Education-logo staat groot bovenin en de slogan 'Programmeurs van de toekomst, ervaring sinds 1950' eronder. Een Pause.tscn die opent op Esc met get_tree().paused = true. De GameOver-scene toont nu de score, de all-time highscore (geladen uit user://highscore.cfg via een ConfigFile), en de retry-knop. Het BE-logo zit ook in de HUD rechtsboven en op het game-over scherm. |
| Gebruikte tools / assets | Godot 4.5, Press Start 2P (Google Fonts), Best Education-logo, Visual Studio Code. |
| Problemen / bugs | De Press Start 2P-font werd niet correct geladen tot ik hem in de theme-resource toevoegde in plaats van per Label. Pause werkte niet omdat de hele scene gepauzeerd was, inclusief de pauze-overlay zelf. |
| Oplossingen / aanpak | Een ProjectTheme.tres gemaakt met de font als default. Op de Pause-CanvasLayer process_mode = ALWAYS gezet zodat de overlay zelf blijft werken als de rest pauzeert. |
| Geleerd / reflectie | Hoe theme-resources werken in Godot - veel netter dan op elke node losse styling zetten. Ook hoe process_mode (Inherit / Always / Pausable / Disabled) werkt; dit was nieuw voor mij. |
| Volgende stap | Achtergrondmuziek, SFX en de Best Education milestone-banner toevoegen. |

| Donderdag — Dag 9 |  |
| --- | --- |
| Datum | 21/05/2026 |
| Tijd besteed (uren) | 9 |
| Sprint / milestone | Sprint 3 - UI, branding & audio |
| Geplande taken | Werke naan mijn game |
| Uitgevoerde taken | Een AudioManager-autoload gemaakt met aparte AudioStreamPlayers voor muziek en SFX. Loopende chiptune-muziek (Pixabay) speelt in menu en gameplay. SFX toegevoegd: hop, coin-pickup, car-honk, splash en game-over. Difficulty curve: car-snelheid en spawn-rate schalen mee met de score (3 tiers: 0-50, 50-150, 150+). Een MilestoneBanner.tscn die bij score 100, 200, 300 ... 2 seconden in beeld komt met 'Good job - Best Education B.V.' |
| Gebruikte tools / assets | Godot 4.5, Audacity (SFX bijsnijden), Pixabay Music (loop), Kenney Audio Pack (SFX), Visual Studio Code. |
| Problemen / bugs | Muziek bleef opnieuw beginnen bij elke scene-wissel naar Game Over. SFX speelden soms over elkaar heen waardoor het rommelig klonk. |
| Oplossingen / aanpak | De AudioManager als autoload gemaakt (singleton), zodat de muziek over scenes heen door blijft lopen. Voor SFX een check ingebouwd: als de speler al een SFX is, niet opnieuw triggeren binnen 100 ms. |
| Geleerd / reflectie | Audio in games is veel meer werk dan ik dacht - het is niet alleen 'afspelen', je moet ook nadenken over overlap, volume per kanaal en context. De banner-feature was extra leuk omdat je meteen ziet dat de Best Education-branding zichtbaar terugkomt tijdens gameplay. |
| Volgende stap | Final polish, Windows-build exporteren en QA-ronde doen. |

| Vrijdag — Dag 10 |  |
| --- | --- |
| Datum | 22/05/2026 |
| Tijd besteed (uren) | 9 |
| Sprint / milestone | Sprint 4 - Polish, build & test |
| Geplande taken | Werke naan mijn game Game afmaken |
| Uitgevoerde taken | Alle openstaande kleine bugs uit mijn lijstje afgewerkt (UI-tekst die afgekapt werd, geluid dat na game-over niet stopte, en een crash bij het terug naar het menu gaan). Final Windows export gedaan via Project -> Export -> Add Windows Desktop. Build getest op mijn laptop en op de laptop van een klasgenoot - draait soepel op 60 FPS. README geschreven op GitHub met installatie-instructies. Korte gameplay-video opgenomen met OBS voor de presentatie. |
| Gebruikte tools / assets | Godot 4.5 (export templates), OBS Studio, GitHub Desktop, Word (README + presentatie-aantekeningen). |
| Problemen / bugs | Bij de eerste export ontbrak het BE-logo in de build, het werkte alleen in de editor. Bij het testen op de tweede laptop crashte de game bij het opstarten. |
| Oplossingen / aanpak | Het logo stond per ongeluk buiten de res:// map. Verplaatst naar res://assets/branding/ en de paden in mijn scenes bijgewerkt. De crash op de tweede laptop bleek een ontbrekende Visual C++ Redistributable, na installatie werkte de build prima. |
| Geleerd / reflectie | Exporteren en testen op een andere machine is een aparte stap die je echt moet inplannen - 'werkt op mijn computer' is niet genoeg. Daarnaast besef ik nu hoeveel kleine dingen er bij polish komt kijken (geluid uit, menu's die kloppen, geen crashes). Trots op het eindresultaat: een complete, speelbare Roady-game met Best Education-branding zichtbaar op minstens 5 momenten per sessie. |
| Volgende stap | Werk Presenteren |

| Weekreflectie — Week 2 |  |
| --- | --- |
| Wat ging er goed? | Collisions, scoresysteem en UI kwamen netjes op hun plek. De Best Education-branding is op minstens 5 momenten per sessie zichtbaar zoals beloofd in het GDD. De Windows-build draait stabiel op 60 FPS op twee verschillende laptops. |
| Wat ging er minder goed? | Audio-implementatie kostte me een dagdeel extra omdat muziek bleef herstarten bij scene-wissels. Ook de eerste export miste assets door een fout pad. |
| Belangrijkste mijlpalen | 1) Volledig speelbare game met obstakels, score en BE-coins. 2) Hoofdmenu, pauze en game-over met branding. 3) Audio en milestone-banner geintegreerd. 4) Werkende Windows-build incl. test op 2e machine. |
| Wat ga ik volgende week anders doen? | Bij een volgend project eerder beginnen met audio (niet pas in week 2), en vanaf dag 1 builds testen i.p.v. alleen de editor. |
| Totaal aantal uren deze week | 45 uur (5 dagen x 9 uur) |

Eindreflectie & ondertekening

| Belangrijkste leerpunten over de 2 weken | Ik heb een complete game-development cyclus van A tot Z meegemaakt: concept (GDD), planning (backlog + SCRUM), bouwen (Godot + GDScript), testen en uitleveren (export + QA). Technisch het meest geleerd over Godot signals, autoload-singletons, TileMaps in Godot 4.5, en hoe je een procedureel gegenereerde wereld eerlijk en speelbaar houdt. Daarnaast vond ik het waardevol om te ervaren hoe veel tijd er gaat zitten in polish en niet alleen in 'features'. |
| --- | --- |
| Wat zou ik bij een volgend project anders doen? | Vanaf dag 1 elke commit testen op een Windows-build, niet alleen in de editor. Audio veel eerder integreren. Kortere user stories schrijven in het backlog (sommige van mijn stories waren te groot voor 1 dag). En tot slot: minimaal 1 testmoment met een echte gebruiker (klasgenoot) halverwege het project i.p.v. pas aan het eind. |
| Eindresultaat van het project | Een speelbare Crossy Road-style game 'Roady' (Best Crossing: Code the Future) gemaakt in Godot 4.5, met Best Education-branding (logo + slogan zichtbaar op minstens 5 momenten per sessie), procedurele wereld, scoresysteem met BE-coins, hoofdmenu, pauze en game-over, audio, difficulty-curve en lokale highscore. Werkende Windows-build die op meerdere machines draait. |
| Totaal aantal uren (week 1 + 2) | 90 uur (2 weken x 45 uur) |

| Handtekening student Datum: 25/05/2026 | Handtekening docent Datum: |
| --- | --- |